**Приложение № 4**

До СУ „Св. Климент Охридски“

гр. София, бул. Цар Освободител № 15

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**\*

От ………………...............................................................................................................

*(наименование на участника*)

представлявано от ............................................................................................................

 *(трите имена)*

в качеството на ................................................................................................................

*(длъжност или друго качество)*

 с БУЛСТАТ/ЕИК ............................................., регистрирано в .........................................

сьс седалище и адрес на управление: ...................................................................................

Адрес за кореспонденция: гр. .............................., ул. ................................................, № .......,

тел. .................................................., факс: ....................................., е-mail: ......................................

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

 С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет съобразено с техническите спецификации, както следва:

 В изпълнение на договора ще доставя(им) оборудване със следните технически параметри:

/*Участниците попълват таблицата по-долу, като образецът е указателен и при въвеждане на информацията неговите размери могат да бъдат променяни./*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Вид и количество на съответните елементи на сървърното оборудване** | **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ****със съответните пълни технически характеристики на всеки елемент от оборудването** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основен сайт** |  |
| Система за съхранение на данни – вид 1 – основен дейта център | 2 |
| Система за създаване на виртуални сървъри със споделена сторидж система - основен дейта център | 1 |
| Сървърна ферма за изчислителни задачи | 2 |
| Сървър за интеграционен портал/ web server | 4 |
| Сървър за създаване на архиви в комплект с лентов робот | 2 |
| Основен комутатор | 2 |
| Опорен интернет маршрутизатор  | 2 |
| Маршрутизатор за осъществяване на свързаност с отдалечени офиси | 2 |
| Софтуер за създаване на частни облачни услуги | 1 |
| **Резервен сайт** |  |
| Система за съхранение на данни – вид 2 – резервен дейта център | 1 |
| Система за създаване на виртуални сървъри със споделена сторидж система - резервен дейта център | 1 |
| Сървър за интеграционен портал/ web server | 2 |
| Основен комутатор | 1 |
| Опорен интернет маршрутизатор | 1 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Основен сайт** | Брой |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Резервен сайт** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |

 (*В колона „Техническо предложение“ от съответната таблица участникът следва да посочи функционалните и работни (технически) характеристики на предлаганото оборудване, които отговарят на минималните изискванията на Възложителя или са по-добри от тях. Участникът представя възможно най-пълна информация за оборудването, което предлага, като посочва марка, модел, производител, всички функционални и работни параметри)*

1. Срокът за доставка, **монтаж и въвеждане в експлоатация** на сървърното оборудването е 90 (деветдесет) дни от датата на получаване от Изпълнителя на всяко възлагателно писмо на Възложителя.
2. Към датата на подаване на офертата ми(ни) предлаганото оборудване е в текущата продуктова линия на производителя и не е свалено от производство.
3. Ще изпълня(им) поръчката в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на възложителя съгласно документацията за участие.
4. При изпълнение на поръчката ще спазвам(е) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора.
5. Доставеното оборудване ще е ново, оригинално (т.е. продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.
6. Предлаганото оборудване отговаря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено е за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България).
7. Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.
8. Доставеното оборудване ще има маркировка „СЕ Mark“ („Декларация за съответствие“) от производителя.
9. В случай че преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата ми(ни) оборудване е спряно от производство, ще предложа(им) оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител. Цената на предложеното оборудване ще бъде същата или по-ниска от предложената такава в ценовото ми/ни предложение за оборудването, спряно от производство. Доставката на съответното оборудване става след проверка и писмено одобрение по отношение на техническите характеристики от Възложителя.
10. Доставеното оборудване ще бъде придружено от всички изискуеми документи, съгласно приложимите нормативни актове, в това число:
* гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставеното оборудване, и условия за гаранционна поддръжка;
* наръчник на потребителя (ръководство за експлоатация) и информация за съхранение на български или английски език.
1. Всяка доставеното оборудване ще бъде окомплектована така, че да бъде работоспособна и да изпълнява функциите, заложени в техническите спецификации. Ако се окаже, че дадено оборудване не може да изпълнява дадена функция, то тя следва ще се приведе за моя(наша) сметка в състояние, при което може да изпълнява функциите, заложени в техническите спецификации и техническото ми(ни) предложение.
2. На всяко отделно доставеното оборудване трайно ще бъде залепен подходящ етикет, на който четливо са посочени името на фирмата, ден, месец и година на изтичане на гаранцията й.
3. Срокът за гаранционна поддръжка и системна администрация започва да тече от датата на подписване от упълномощени представители на страните по договора на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на доставеното оборудване и е до 31.11.2023 г.
4. При изпълнение на договора се задължавам/е да гарантирам/е качеството и надеждността на доставеното оборудване като осигуря/им гаранционна поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок съгласно Техническите спецификации и техническите стандарти за качество и безопасност, при следните условия:

• В случай че в гаранционния срок се констатира несъответствие и/или недостатък (дефект) и/или повреда и/или друг проблем на оборудването, Възложителят уведомява Изпълнителя по факс, е-mail или чрез регистриране на проблем в online системата за сервизно обслужване на изпълнителя (ако има такава) в срок до 1 (един) ден от датата на констатиране на съответната нередовност, но не по-късно от деня, в който изтича гаранционният срок на оборудването.

• В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя.

• Сервизната дейност се осъществява според гаранционните условия на производителя.

• Времето за реакция за оборудването в гр. София, в срока на гаранцията (изпращане на място при възложителя на сервизни специалисти или дистанционна диагостика за установяване на проблема и организиране на отстраняването му) е до 4 (четири) часа от момента на получаване на сигнал за нередност. Времето за реакция за оборудването в резервния колокационен център, в срока на гаранцията (изпращане на място при възложителя на сервизни специалисти или дистанционна диагостика за установяване на проблема и организиране на отстраняването му) е до 12 (дванайсет) часа от момента на получаване на сигнал за нередност.

* Уведомлението се извършва по факс, е-mail или чрез регистриране на проблем в online система за сервизно обслужване на изпълнителя (ако изпълнителят има такава)от страна на представител на Възложителя. При подаден сигнал след 16:30 ч. в работен ден времето за реакция е до 10:00 часа на следващия работен ден.
* При визита на сервизен екип се съставя констативен протокол, в който се описва неизправността/повредата/недостатъка, работите и срокът, необходими за отстраняването им, в два еднообразни екземпляра, и се подписва от упълномощените представители на страните по договора.
* При дистанционна диагностика и отстраняване на проблем се създава протокол е електронен вид, който Изпълнителя изпраща на Възложителя.

• Времето за отстраняване на възникнал хардуерен проблем не може да бъде повече от 2 работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. При невъзможност да се отстрани проблем в рамките на този срок Изпълнителят трябва да предостави за своя сметка оборудване с идентични, сходни или по-добри технически параметри за времето до отстраняване на повредата или доставката на ново. В този случай продължава да тече гаранционния срок на замененото оборудване, считано от датата на приемането й с приемно-предавателен протокол. След всеки ремонт представителите на възложителя и изпълнителя подписват констативен протокол, в който се отразява състоянието на оборудването след ремонта.

• Времето за отстраняване на възникнал софтуерен проблем не може да бъде повече от 2 работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. Изключение може да се направи, ако производителят на софтуера е уведомен за този проблем, но все още няма решение за него.

• При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят следва да влага материал и резервни части, съответстващи на марката и модела на оборудването, които да са нови.

• Гаранционната поддръжка и системна администрация следва да се предоставят по начин, по който се гарантира непрекъснато 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината непрекъсната работата на хардуерната система за срока на договора, считано от датата на доставка на всеки елемент от оборудването.

1. Разходите по доставката на оборудването в колокационен център, посочен от Възложителя и въвеждането в експлоатация, са за наша сметка.
2. При всички дейности, за които е приложимо, ще спазвам(е) правилата за информация и комуникация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.).
3. В случай че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и всички изискуеми съгласно документацията за участие документи.
4. Посочвам(е) следния линк към страницата на производителя(ите), от който се виждат техническите характеристики на предлаганото оборудване, както следва: ……………….

/ Прилагам(е) техническа документация, удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в техническите спецификации – Приложение № 1 към техническото ми(ни) предложение*. (участникът посочва линк към страницата на производителя(ите), от който се виждат техническите характеристики на предлаганото оборудване и/или се прилага техническа документация, удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в техническите спецификации)*

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. [[1]](#footnote-1)Техническа документация, удостоверяваща съответствието на предложеното оборудване с минималните изисквания, поставени от Възложителя в техническите спецификации - …………………….. листа – … бр.;

3. Други (по преценка на участника).

 Дата:..................... г. Подпис и печат:

 .................................

 (длъжност и име)

\**Участникът има право по своя преценка да допълва техническото предложение извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.*

*\*\* При по-голям обем информация, при преценка от страна на участника, същата може да се изготви и представи в отделно приложение към настоящето техническо предложение, а в свободното поле (ред) да се впише изрична препратка към приложението.*

***Образец А. към Техническо предложение № 4***

**СПИСЪК НА ЕКИПА**,

*който ще изпълнява поръчката*

от ......................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от ................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ..........................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): ..................................................................................................................................

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следният ключов екип:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ** | **РОЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА** | **КВАЛИФИКАЦИЯ** | **ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И СПЕЦИФИЧЕН ОПИТ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Към списъка прилагам следните документи:

* 1. *Декларация за ангажираност за целия период на изпълнение на договора от всеки един от ключовите експерти;*
	2. *Професионални автобиографии на лицата посочени по-горе;*
	3. *Документи, доказващи наличието на професионалната компетентност за съответния експерт:*

*- копие на сертификат/и или еквивалент – (за доказване на квалификационна степен).*

*- копие на референции/договори/трудови книжки и други подходящи документи, който по безспорен начин удостоверяват общия професионален и специфичен опит на съответния ключов експерт.*

*Възложителят ще приеме всички други доказателства, чрез които се доказва сертификационната квалификацията и придобитият професионален опит.*

**Дата................. ПОДПИС И ПЕЧАТ:................................**

 (Име и длъжност)

***Образец към списък с екип***

***ДЕКЛАРАЦИЯ***

*за ангажираност на експерт*

*Долуподписаният/-ната/*

*................................................................................................ (трите имена) в качеството ми на ……………… (посочва се позицията на експерта в екипа, съгласно Списък на персонала) в офертата на ..................................................................................................................... (наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. На разположение съм да поема работата по поръчка с предмет **…….**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

*Дата:............................... Декларатор:...............................*

 *(подпис)*

**Приложение № 5**

До СУ „Св. Климент Охридски“

гр. София, бул. Цар Освободител № 15

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ\***

От ………………...............................................................................................................

*(наименование на участника*)

представлявано от ............................................................................................................

*(трите имена)*

в качеството на ................................................................................................................

*(длъжност или друго качество)*

с БУЛСТАТ/ЕИК ............................................., регистрирано в .........................................

сьс седалище и адрес на управление: ...................................................................................

Адрес за кореспонденция: гр. .............................., ул. ................................................, № .......,

тел. .................................................., факс: ....................................., е-mail: ......................................

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“**

Уважаеми дами и господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“, предлагам(е) следните цени[[2]](#footnote-2) за изпълнение на поръчката, определени в съответствие с условията на документацията за участие и подаденото от мен (нас) техническо предложение:

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Колона 1** | **Колона 2** | **Колона 3** |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **КОЛИ-ЧЕСТВО** | **ЕДИНИЧНА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС** | **ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБОРУДВАНЕТО В ЛВ. БЕЗ ДДС** |
| **I.** | **Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване** |
|  | **Основен сайт** |
| 1 | Система за съхранение на данни – вид 1 – основен дейта център |  |  |  |
| 2 | Система за създаване на виртуални сървъри със споделена сторидж система - основен дейта център |  |  |  |
| 3 | Сървърна ферма за изчислителни задачи |  |  |  |
| 4 | Сървър за интеграционен портал/ web server |  |  |  |
| 5 | Сървър за създаване на архиви в комплект с лентов робот |  |  |  |
| 6 | Основен комутатор |  |  |  |
| 7 | Опорен интернет маршрутизатор  |  |  |  |
| 8 | Маршрутизатор за осъществяване на свързаност с отдалечени офиси |  |  |  |
| 9 | Софтуер за създаване на частни облачни услуги |  |  |  |
|  | **Резервен сайт** |
| 1 | Система за съхранение на данни – вид 2 – резервен дейта център |  |  |  |
| 2 | Система за създаване на виртуални сървъри със споделена сторидж система - резервен дейта център |  |  |  |
| 3 | Сървър за интеграционен портал/ web server |  |  |  |
| 4 | Основен комутатор |  |  |  |
| 5 | Опорен интернет маршрутизатор |  |  |  |
|  | Инсталиране и пускане в действие на системата |  |  |  |
| **ОБЩА ЦЕНА[[3]](#footnote-3) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В ЛЕВА БЕЗ ДДС:** |  |

2. В предлаганите от мен(нас) единични цени включват всички разходи, в това число стойността на оборудването, доставката франко в сградата на посочения от възложителя колокационен център, товаро-разтоварни и транспортни дейности и разходи, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, застраховки, гаранционна поддръжка и системна администрация до 30.11.2023 г. съгласно изискванията на Възложителя и др. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от мен(нас), извън оферираната цена.

3. За обезпечаване на задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка, при подписване на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, от които от които 3% от стойността на договора за обезпечаване на доставката на оборудването и 2 % от стойността на договора за обезпечаване гаранционната поддръжка на оборудването.

4. Приемам(е) [[4]](#footnote-4)предложения в раздел I.А, т. 6 от документацията за участие начин на плащане, като заявявам, че не желая да получа авансово плащане / желая да получа авансово плащане в размер на ………………….. % от общата цена за изпълнение на поръчката, посочена по-горе в Таблица № 1 (***участникът следва да посочи размер на аванса, но не повече от 30 %***). За получаване на авансовото плащане се задължавам(е) при подписване на договора да представя(им) надлежно оформена фактура и гаранция за авансово предоставени средства във форма, съгласно чл. 111, ал. 5 ЗОП, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на авансово предоставените средства с вкл. ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Други документи, съдържащи информация за цената и/или начина на формирането й ………………………………….. (Попълва се, в случай че участникът предоставя такава информация).

Дата............................. г.

Подпис и печат:

 .................................

 (длъжност и име)

**Приложение № 6**

**Проект на договор**

**№**

Днес, [*дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг*], в [*място на сключване на договора*], между:

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски“,** със седалище и адрес на управление: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, ЕИК по Булстат 000 670 680 и Ид № по ДДС BG 000 670 680, представляван от ……………. в качеството …………….. и …………… в качеството ………………., наричан за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,

и

**[*Наименование на изпълнителя*]**,

[с адрес: [*адрес на изпълнителя*] / със седалище и адрес на управление: [*седалище и* *адрес на управление на изпълнителя*]

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код […] [и ДДС номер […]

представляван/а/о от [*имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя*], в качеството на [*длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя*], [съгласно [*документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя*],

наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

**на основание** чл. чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и в изпълнение на Решение №……………./…………… , на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на сървърно оборудване и компоненти за Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“,** се сключи настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следните дейности:

1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за хардуерна инфраструктура, съставена от необходимия брой сървъри, които ще предоставят съответния изчислителен ресурс за нуждите на използваните приложения и базите данни, съгласно технически характеристики и параметри, посочени в Техническа спецификация и Техническо предложение – Приложения 1 и 2 към настоящия договор.
2. Гаранционна поддръжка и системна администрация на оборудването по т. 1, която включва осигуряването на безпроблемната експлоатация на хардуера на оборудването за срока на договора по начин, който позволява непрекъсната работа на изградения център за обработка на големи масиви от данни.

**(2)** Видът, марката, моделът, производителят, количествените, функционалните и работни характеристики на оборудването по ал. 1, т. 1 са съгласно направеното техническо предложение (Приложение № 2 към договора).

**(3)** Изпълнителят изпълнява дейностите по чл. 1, ал. 1 от договора в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно документацията за участие в процедурата, техническа спецификация, техническото и ценовото си предложение – Приложения № 1, № 2 и № 3 към договора, представляващи неразделна част от него.

**(4)** За всяка доставка възложителят изпраща на изпълнителя възлагателно писмо, в което посочва вида и количеството оборудване, което желае да му бъде доставено, съгласно техническото предложение за изпълнителя и техническите спецификации, неразделна част от настоящия договор, както и адреса на избраните специализирани помещения, където следва да се осъществи доставката.

**Чл. 2.** В срок до 3 (три) дни от датата на подписване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.(ако е приложимо).

**II. ЦЕНА И начин на ПЛАЩАНе**

**Чл. 3. (1)** Общата цена (стойност) на договора е в размер на **………………………. лева (……………………..)** лева без ДДС, съответно ………………………. лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

**(2)** Възложителят заплаща доставката на оборудването по единичните им цени, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от договора.

**(3)** Предложените от Изпълнителя единични цени включват всички необходими разходи на Изпълнителя, в това число стойността на оборудването, доставката му франко до определения колокационен център, посочен от Възложителя, товаро-разтоварни и транспортни дейности и разходи, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, застраховки, гаранционна поддръжка и системна администрация до 30.11.2023 г.и др. Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е разноски, направени от Изпълнителя, извън оферираната цена.

**(4)** Единичните цени на оборудването са окончателни и са валидни за целия срок на договора. Общата цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

**Чл. 4.** **(1)** Плащанията се извършват по следния начин[[5]](#footnote-5):

1. Авансово плащане в размер ……………, представляващ ……… % [[6]](#footnote-6)от стойността за договора в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на първото възлагателно писмо (съгласно чл. 1, ал. 4) от Възложителя срещу гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства в размера на авансовото плащане с включен ДДС, както и фактура оригинал.
2. Всяко следващо плащане ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на доставеното оборудване и представяне на фактура оригинал на стойност заявеното и доставено оборудване, входирани в деловодството на Възложителя.
3. В случай на направено авансово плащане, неговата стойност се приспада от последващо плащане по договор за извършена доставка на оборудване.
4. Плащането на цената за Инсталиране и пускане в действие на системата се извършва заедно с първото плащане за извършени доставка, монтаж и пускане в експлоатация по т. 2. Съответната стойност следва да бъде включена в стойността на представената фактура.

**(2)** Документите по ал. 1 (приемно-предавателни протоколи, фактури оригинал, гаранции) се считат за надлежно представени от Изпълнителя с входирането им с придружително писмо в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“, стая 114 и 115 в сградата на Ректората, за което на Изпълнителя се предоставя входящ номер и дата на входиране на документите.

**(3)** Всяка представена от Изпълнителя фактура следва да съдържа всички необходими законови реквизити, регистрационния индекс на договора и предмета му, както и текста: Разходът е по Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). При липса на някой от реквизитите Възложителят има право да откаже извършването на плащането до представянето на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

**(4)** Плащането се спира, когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация.

**(5)** Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от Изпълнителя доставка преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 5. (1)** Възложителят плаща срещу надлежно издадена фактура по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN:

BIC:

Банка:

Титуляр на сметката: …………………………….

**(2)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**Чл. 6. (1)** Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

**(2)** Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

**(3)** Възложителят има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**Чл. 7.** Всяко плащане по този Договор се финансира от бюджета на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

**III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 8. (1)** Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ и е за срок на действие до 31.12.2013 г..

**(2****)** Срокът за доставка, **монтаж и въвеждане в експлоатация** на сървърното оборудване е 90 (деветдесет) дни, считано от получаване на всяко възлагателно писмо (съгласно чл. 1, ал. 4) от Възложителя.

**(3)** Срокът за предоставяне на гаранционна поддръжка и системна администрация започва да тече от подписване на първия приемно-предавателен протокол по чл. 12, ал. 4 от договора и изтича на 30.11.2023 г.

**Чл. 9.** Изпълнителят се задължава да достави, включително разтовари оборудването, посочени в чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора, за негова сметка на адрес в колокационен център, посочен от Възложителя.

**IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 10. (1)** Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия договор, Техническата спецификация, Техническото и Ценово предложение;
2. да осъществява контрол на процеса по изпълнение на настоящия договор;
3. да дава указания на Изпълнителя, чрез определените лица, които са задължителни за него, по повод изпълнението на възложените дейности;
4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи на договора и да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор;
5. да изиска от Изпълнителя да сключи и да му предостави договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители; (*приложимо е, в случай че изпълнителят ще използва подизпълнител/и*);
6. да изисква информация от Изпълнителя, свързана с изпълнението на настоящия договор;
7. да откаже приемането на част или цялото количество оборудване, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, когато Изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставката по чл. 1 от настоящия договор - в случаите на неизпълнение (непълно, неточно, забавено изпълнение или пълно неизпълнение).

**(2)** Възложителят се задължава:

1. да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за извършване на дейностите по настоящия договор;
2. да приеме оборудването и да подпише приемно-предавателен протокол при качествено и точно изпълнение;
3. да заплати размера на договорената цена, съобразно реда и при условията на този договор;
4. да не позволява на неупълномощени лица да настройват, разглобяват или ремонтират доставената техника в гаранционния срок.

**Чл. 11. (1)** Изпълнителят има право:

1. да получава от Възложителя съдействие и информация с оглед изпълнение на дейностите по предмета на договора;
2. да иска от Възложителя приемане на изпълнената доставка при условията и сроковете, определени в настоящия договор;
3. да иска проверка и приемане на доставката чрез определени от Възложителя лица;

**4.** да получи уговореното възнаграждение съобразно реда и при условията на този договор.

**(2)** Изпълнителят се задължава:

1. да изпълни задълженията си по договора с грижата на добрия търговец, точно (в количествено, качествено и времево отношение), в съответствие с приложимото законодателство, Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя;
2. да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора;
3. да достави на свой риск договореното в чл. 1 от настоящия договор количества и вид оборудване;
4. да организира транспортирането и разтоварването на оборудването до мястото на доставката за своя сметка;
5. да прехвърли на Възложителя собствеността на доставените оборудване с приемно-предавателен протокол и всички изискуеми документи, сертификати и др., съгласно приложимото законодателство и условията на обявената поръчка;
6. в случай че преди изпълнение на доставката по договора, предложеното в офертата на изпълнителя оборудване е спряно от производство, изпълнителят предлага оборудване със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител. Доставката на съответното оборудване става след проверка и писмено одобрение по отношение на техническите характеристики от Възложителя;
7. да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя, изразени при съгласуване, одобряване и приемане изпълнението на дейностите по договора;
8. да осигури гаранционна поддръжка и системна администрация на доставените оборудване в рамките на гаранционния срок по реда и при условията на раздел VI от договора и техническото си предложение;
9. при изпълнението на всички дейности по предмета на договора да предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, съгласно Приложение XII, т. 2.2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013[[7]](#footnote-7)  г., както и изискванията относно техническите характеристики на мерките за информация и комуникация в съответствие с Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията от 28.07.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
10. във всички публикации в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, всяка информация, предоставена от изпълнителя, както и във всички документи, свързани с изпълнението на дейностите по предмета на договора, да спазва стриктно горепосочените изискванията, като за тази цел се използват освен емблемите и логата посочени по-горе, още и следния текст: „Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от …………….….. *(посочва се наименованието на Изпълнителя)* и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“.
11. да предоставя всякаква информация на Възложителя по негово запитване, свързана с изпълнението на договора;
12. да уведомява писмено Възложителяза всички възникнали трудности при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките, които са взети за отстраняването им;
13. да извършва за своя сметка и в срока, указан в протокола по чл. 12, ал. 3 от договора, всички работи по отстраняването на допуснати грешки, несъответствия, липси и др., констатирани от представители на Възложителя относно доставката;
14. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт, съгласно разпоредбите на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1605/2002 г.;
15. да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности[[8]](#footnote-8) и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама;
16. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;
17. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
18. да предоставя възможност за проверка от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на националните одитиращи органи, Сертифициращия орган (Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите), Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външни одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документите и/или чрез проверки на мястото на изпълнението на договора и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към договора. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 (три) години след приключването на оперативната програма;
19. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите на органите по т.18;
20. да спазва всички изисквания от Документацията за участие, които не са включени изрично в разпоредбите на настоящия договор, но са упоменати в Документацията;
21. да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставеното оборудване съгласно условията на чл. 4, ал. 3 от договора;
22. да осигурява опаковка на оборудването, която да запази от повреждане или влошаване качеството на оборудването по време на транспорта до крайното назначение;
23. да предаде оборудването, комплектовано с необходимите документи (потребителска документация, условия за гаранционна поддръжка и гаранционна карта);
24. на всяко отделно доставено оборудване Изпълнителят трябва трайно да залепи подходящ етикет, на който четливо да посочи името на фирмата, ден, месец и година на изтичане на гаранцията;
25. да пази имуществото на Възложителя с грижата на добър търговец. За вреди на лица или имущество при или по повод изпълнението на договора отговорността е изцяло на Изпълнителя. Същият носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди;
26. при всички дейности, за които е приложимо, да спазва правилата за информация и комуникация, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.);
27. да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 календарни дни от сключване на настоящия договор. В договора за подизпълнение следва да е предвидена забрана за превъзлагане на възложени с договора за подизпълнение дейности.
28. В срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща на Възложителя копие на договора/допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 или ал. 14 от ЗОП [[9]](#footnote-9).
29. Изпълнителят носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителя/ите си, като участието му/им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията на Изпълнителя, съгласно настоящия договор*.*
30. В отношенията си с подизпълнителя/ите, Изпълнителят е длъжен да предвиди гаранции, че:
* приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за подизпълнителя/ите;
* действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора, за което Изпълнителят да иска освобождаването си от отговорност;
* при осъществяване на контролните си функции, Възложителят и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и документацията на подизпълнителя/ите;
* участието на подизпълнителя/ите ще е съобразно посоченото в офертата за участие на Изпълнителя, като замяната или включването на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор ще се допуска по изключение, при обоснована от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимост за това, и ако са изпълнени едновременно условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

**V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ**

**Чл. 12.** **(1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява Възложителя по телефон, както и на електронен адрес и/или по факс за точната дата и предполагаемото време в рамките на работното време на администрацията за пристигане на доставката на адреса, посочен в чл. 9.

**(2)** Упълномощените представители на възложителя извършват проверка и оглед на опаковката, маркировката, съдържанието и качеството на доставеното оборудване относно съответствието им със спецификациите и придружаващите документи, след което се пристъпва към монтаж и пускане в експлоатация на доставеното оборудване

**(3)** При констатирани липси, несъответствия, недостатъци (дефекти) и/или грешки при получаването, монтирано и пуснато в експлоатация на оборудването, същите се отразяват в констативен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора, в който се указва срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя. В случай че констатиран дефект не може да бъде отстранен, Изпълнителят следва да замени дефектния компонент/елемент от оборудване с нов/ново. В случай че Изпълнителят откаже да подпише констативния протокол, този факт и констатациите се удостоверяват от двама свидетели, съставеният протокол се изпраща до Изпълнителя, като е обвързващ за него по отношение описаните констатации за липси, несъответствия и/или грешки и посочения срок за отстраняване им, считано от датата на получаване на протокола.

**(4)** При точно, качествено и отговарящо на изискванията изпълнение приемането на доставеното, монтирано и пуснато в експлоатация оборудване се удостоверява с приемно–предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните по договора. Заедно с оборудването Изпълнителят предоставя гаранционните карти, документация за експлоатация, сертификатите и други придружаващи оборудването документи съгласно приложимото законодателство и условията на обявената поръчка, които се прилагат към протокола.

**(5)** Подписването без забележки на приемно-предавателния протокол по ал. 4 има силата на приемане на изпълнението от страна на Възложителя, освен в случаите на несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед или на несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на изпълнението с приемно-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка.

**(6)** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

**(7)** Монтажът и пускането в експлоатация на доставеното оборудване се извършва от служители на Изпълнителя, като осъществяването на тези дейности се извършва в присъствието и при необходимост с помощта на представители на възложителя и на колокационния център.

**(8)** Приемно-предавателнният протокол по ал. 4 се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра, по един за всяка от страните, и следва да съдържа минимум следната информация:

* предмет и номер на договора;
* наименование, номер на проекта и наименование на програмата, от която се съфинансира;
* описание на доставката, вид и количество на оборудването, единичната и общата му цена, както и друга подходяща информация по преценка на страните;
* текст, от който да е видно, че изпълненото е прието без забележки от Възложителя;
* дата и място на подписване на протокола;
* три имена и подпис на страните.

**(9)** В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на последната доставка по договора, страните по договора подписват обобщен приемно-предавателен протокол, в който се описва цялото доставено количество оборудване по договора.

**(10)** Предаването и приемането на изпълнението на гаранционната поддръжка и системна администрация за всеки отделен тримесечен период и изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни доклади и окончателен доклад по чл. 16, ал. 3 от договора се документира с протоколи за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯв два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. В случай на констатирано забавено и/или друго неточно изпълнени на някое от задълженията за гаранционната поддръжка и системна администрация, това се отразява в протокола за приемане и предаване и този протокол става основание за реализиране на неустойка по реда на чл. 30, т. 5, т. 6 и/или т. 7.

**Чл. 13.** Собствеността върху оборудването, предмет на договора, преминава след подписване на съответния протокол по чл. 12, ал. 4. До подписване на двустранния протокол по чл. чл. 12, ал. 4 от договора рискът от случайно погиване или повреждане на доставените оборудването се носи от Изпълнителя.

**Чл. 14.** Лицата, упълномощени от Изпълнителя да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с Възложителя и да подписват съответните протоколи по договора са …………………………………………………………………………………………...

**Чл. 15.** Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват съответните протоколи по договора са …………………………………………………………………………………………...

**VI. ГАРАНциОНЕН СРОК**

**Чл. 16.** **(1)** Изпълнителят гарантира, че елементите от оборудването, предмет на договора, са оригинални и неупотребявани, както и че отговарят на всички технически и други изисквания за нормално и безопасно ползване по предназначение в Република България.

 **(2)** Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приемане на доставеното, монтирано и пуснато в експлоатация оборудване по чл. 12, ал. 4 и изтича в последния ден на действие на договора.

**(3)** Изпълнителят отчита изпълнението на гаранционната поддръжка и системната администрация чрез представяне на междинни доклади и окончателен доклад.

1. Междинните доклади се предоставят на всеки 3 (три) месеца.

2. Окончателният доклад се представя в срок до 7 (седем) дни след изтичането на срока за изпълнение на договора.

Към докладите задължително се представят документи във връзка с изпълнените дейности.

**(4)** Междинните доклади и окончателният доклад по ал. 3 следва да съдържат:

**-** доклад за изпълненото с цел с осигуряване на непрекъснатата работа на оборудването за отчетния период;

- резюме на трудностите и възникналите неизправности, последиците от тях, както и мерките, предприети за тяхното отстраняване;

- описание на персонала, вложен като човешки ресурс за отчетния период;

- заключения и препоръки и друга информация, ако е приложимо и има отношение към изпълнението на дейностите в рамките на проекта.

**Чл. 17.** Изпълнителят гарантира качеството и надеждността на доставените от него елементи от оборудването като осигурява гаранционна поддръжка и системна администрация в рамките на гаранционния срок съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност

• В случай че в гаранционния срок се констатира несъответствие и/или недостатък (дефект) и/или повреда и/или друг проблем на оборудването, Възложителят уведомява Изпълнителя по факс, е-mail или чрез регистриране на проблем в online системата за сервизно обслужване на изпълнителя (ако има такава) в срок до 1 (един) ден от датата на констатиране на съответната нередовност, но не по-късно от деня, в който изтича гаранционният срок на оборудването.

• В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен да предприеме действия и да отстрани за своя сметка всички несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, които не са причинени от неправилно действие на служители на Възложителя.

• Сервизната дейност се осъществява според гаранционните условия на производителя.

• Времето за реакция за оборудването в гр. София, в срока на гаранцията (изпращане на място при възложителя на сервизни специалисти или дистанционна диагостика за установяване на проблема и организиране на отстраняването му) е до 4 (четири) часа от момента на получаване на сигнал за нередност. Времето за реакция за оборудването в резервния колокационен център, в срока на гаранцията (изпращане на място при възложителя на сервизни специалисти или дистанционна диагостика за установяване на проблема и организиране на отстраняването му) е до 12 (дванайсет) часа от момента на получаване на сигнал за нередност.

* Уведомлението се извършва по факс, е-mail или чрез регистриране на проблем в online система за сервизно обслужване на изпълнителя (ако изпълнителят има такава)от страна на представител на Възложителя. При подаден сигнал след 16:30 ч. в работен ден времето за реакция е до 10:00 часа на следващия работен ден.
* При визита на сервизен екип се съставя констативен протокол, в който се описва неизправността/повредата/недостатъка, работите и срокът, необходими за отстраняването им, в два еднообразни екземпляра, и се подписва от упълномощените представители на страните по договора.
* При дистанционна диагностика и отстраняване на проблем се създава протокол е електронен вид, който Изпълнителя изпраща на Възложителя.

• Времето за отстраняване на възникнал хардуерен проблем не може да бъде повече от 2 работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. При невъзможност да се отстрани проблем в рамките на този срок Изпълнителят трябва да предостави за своя сметка оборудване с идентични, сходни или по-добри технически параметри за времето до отстраняване на повредата или доставката на ново. В този случай продължава да тече гаранционния срок на замененото оборудване, считано от датата на приемането й с приемно-предавателен протокол. След всеки ремонт представителите на възложителя и изпълнителя подписват констативен протокол, в който се отразява състоянието на оборудването след ремонта.

• Времето за отстраняване на възникнал софтуерен проблем не може да бъде повече от 2 работни дни след подаването на сигнал от страна на представител на Възложителя. Изключение може да се направи, ако производителят на софтуера е уведомен за този проблем, но все още няма решение за него.

• При изпълнение на дейностите по договора, Изпълнителят следва да влага материал и резервни части, съответстващи на марката и модела на оборудването, които да са нови.

• Гаранционната поддръжка и системна администрация следва да се предоставят по начин, по който се гарантира непрекъснато 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината непрекъсната работата на хардуерната система за срока на договора, считано от датата на доставка на всеки елемент от оборудването.

**VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.[[10]](#footnote-10)**

**Гаранция за изпълнение**

**Чл. 18.** При подписването на този Договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер ………….. (…………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), представляващи 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, от които 3% от стойността на договора за обезпечаване на доставката и 2 % от стойността на договора за обезпечаване гаранционната поддръжка на оборудването.

**Чл. 19. (1)** В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

**(2)** Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват по избор на Изпълнителя:

**1.** Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване на изискванията на чл. 21 от Договора; и/или;

**2.** Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 22 от Договора; и/или

**3.** Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 23 от Договора.

**Чл. 20.** Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“: IBAN **BG43 BNBG 9661 3300 1743 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ – ЦУ пл. „Александър І“ № 1.**

**Чл. 21. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

**1.** Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с Възложителя, и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“, деклариращ, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по настоящия договор и/или ги е изпълнил неточно;

**2.** Да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 22. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, в която Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

**1.** да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, като не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;

**2.** да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора**.**

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 23. (1)** Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение поетапно и в срок до 30 (*тридесет*) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на изпълнението в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея.

**(2)** Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 11 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

**(3)** Възложителят освобождава поетапно съответна част от Гаранцията за изпълнение, както следва:

1. 3% от стойността на договора, в срок до десет работни дни след подписването на обобщения приемно-предавателен протокол по чл. 12, ал. 9 при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумата по гаранцията не е задържана, или не са настъпили условия за задържането й;

2. 2 % от стойността на договора, в срок до 10 работни след приемане на окончателния доклад по чл. 16, ал. 3, т. 2, при условие че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

**(4)** При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, Изпълнителят предоставя на Възложителя документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

**(5)** Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 24.** Възложителят има право да усвои Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно - частично, забавено и/или некачествено. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

**Чл. 25.** Във всеки случай на усвояване на Гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява Изпълнителя за усвояването и неговото основание. Усвояването на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя“ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 26.** Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя СУ „Св. Климент Охридски“ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 18 от Договора.

**Гаранция за авансово предоставени средства**

**Чл. 27. (1)** В случай че в ценовото си предложение определеният изпълнител е заявил желание да получи авансово плащане, то следва да представи Гаранция за авансово предоставени средства в размера на авансовото плащане с включен ДДС в срок до 10 дни след получаване на първото възлагателно писмо на Възложителя (съгласно чл. 1, ал. 4), а именно [……… (…………………………)] (посочва се сумата, за която е уговорено авансово плащане)] лева, както е предвидено в чл. 4, ал. 1, т. 1 от Договора („Гаранция за авансово предоставени средства“).

**(2)** Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на следните изисквания:

1. Паричната сума се превежда в сметка на СУ „Св. Климент Охридски“: IBAN BG43 BNBG 9661 3300 1743 01– в лева; BIC BNBGBGSD, Банка – БНБ – ЦУ пл. „Александър І“ № 1. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно нареждане.

2. Банковата гаранция, издадена в полза на СУ „Св. Климент Охридски“, е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Тя е със срок на валидност 180 дни. Текстът на банковата гаранция се съгласува с Възложителя.

3. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката е със срок на валидност 180. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в срок до три дни след връщане или усвояване на аванса, без да начислява лихва върху нея. Авансът се счита за усвоен при подписване на приемно-предавателен протокол за доставка на стойност, равна на стойността на предоставения аванс. В случай че стойността на първата доставка е по-ниска от стойността на аванса, от последния се освобождава такава част, равна на извършената първа доставка. При необходимост срокът на валидност на представените банкова гаранция и/или застраховка се удължава.

**Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства**

**Чл. 28**. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

**VIII. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 29.** Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от неиздължената сума.

**Чл. 30**. В случаите на виновно неизпълнение на задължение на Изпълнителя, произтичащо от настоящия договор, последният дължи на Възложителя неустойка в размери, както следва:

* + - 1. в случай на забава в доставка на оборудването – 0,5 % от стойността на забавеното оборудване за всеки просрочен ден, но не-повече от 30 % от стойността;
			2. при некачествено изпълнение на доставка от страна на Изпълнителя, състоящо се в отклонения от изискванията на Възложителя, констатирано с протокол, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на оборудването, предмет на конкретното некачествено изпълнение;
			3. в случай че Изпълнителят не достави цялото оборудване по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора, е налице частично неизпълнение, като Възложителят има право на неустойка в размер на 30 % от стойността на съответното количество недоставеното оборудването;
			4. при пълно неизпълнение или забавено изпълнение, при което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е загубил интерес от изпълнението - 40 % от стойността нанеизпълнението;
			5. при забавено изпълнение на задължение, свързано с осигуряването на гаранционната поддръжка и системна администрация – 0,2 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от нея;
			6. за всяко друго неточно изпълнение на задължение, свързано с осигуряването на гаранционната поддръжка и системна администрация, което не е своевременно отстранено – 0,2 % от стойността на договора по чл. 3, ал. 1.
			7. за всяко друго неизпълнение на задължение по договора - 10 % от стойността на оборудването, предмет на конкретното неизпълнение.

**Чл. 31.** Когато правото за налагане на санкции по този раздел е възникнало, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване от дължимото към Изпълнителя плащане сума, равна на дължимата неустойка, като уведоми писмено Изпълнителя за това.

**Чл. 32.** Възложителят има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено Изпълнителя за това, а в случай че те я надвишават по размер, Възложителят има право на разликата до пълния й размер.

**Чл. 33.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

**Чл. 34. (1)** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

**(2)** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

**(3)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**(4)** Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

**IХ. УВЕДОМЛЕНИЯ**

**Чл. 35. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: Тел.: Факс: e-mail:

Лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: Тел.: Факс: e-mail:

Лице за контакт:

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

**(4)** Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по- горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

**(5)** При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в съответния регистър.

**Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 36. (1)** Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора.

**(2)** Изпълнителят няма право, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред експертите, отговорни за изпълнението на поръчката. Разкриването на информация пред такива лица се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

**(3)** Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода и/или за изгода на трети лица.

**(4)** Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**(5)** Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от изпълнителя като такава в представената от него оферта.

**XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 37. (1)** Настоящия договор се прекратява:

1. с изтичане на всички гаранционни срокове и изпълнение на всички поети от страните задължения;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид, с което се уреждат и последиците от прекратяването;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила“), за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
5. при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
7. когато се установи, че Изпълнителят е декларирал неверни данни в декларацията чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**(3)** Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

**(4)** Възложителят може да прекрати договора едностранно и без да дължи обезщетение и в случай че:

1. осигуряването на европейско финансиране на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бъде преустановено, не зависимо от основанията за това;

2. европейското финансиране на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бъде забавено с повече от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на искане за плащане по проекта, независимо от основанията за това.

3. отпадне възможността да бъде осигурен колокационен център.

**(5)** В случаите по ал. 4 Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 15-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство и представя доказателства.

**Чл. 38.** **(1)** Възложителят има право едностранно да развали договора:

* + - 1. при пълно или частично неизпълнение (включително лошо или забавено изпълнение) от страна на Изпълнителя;
			2. при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя или на член на обединението, в случай че е приложимо;
			3. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя или на член на обединението, както и при обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя или член на обединението, в случай че е приложимо;

**(2)** При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

**(3)** Възложителят може да развали Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

1. когато Изпълнителят не отстрани в съответния срок констатиран/и несъответствия и/или недостатъци (дефекти) и/или повреди и/или друг проблем, описани в констативен протокол;
2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно поддръжка в срока на гаранцията; или
3. при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията; или
4. при забава в доставката на оборудването, продължила повече от 20 (двадесет) дни, или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за доставка на част или цялото количество оборудване, предмет на договора; или
5. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

**XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл.** **39.** Изменения в договора могат да бъдат направени при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

**Чл.** **40.** За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на относимото законодателство в Република България.

**Чл. 41.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съдна Република България по реда на ГПК.

**Чл. 42.** Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

**Чл. 43.** Неразделна част от настоящия договора са следните приложения:

1. Технически спецификации;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение;

Договорът се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Приложение № 8 – попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Долуподписаният/ата:

1. ...................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ...............................................................................................,

дата на раждане: ........................................................................................................................,

гражданство/а: ...........................................................................................................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

или адрес: ..................................................................................................................................,

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

в качеството ми на:

[ ]  законен представител

[ ]  пълномощник

на .......................................................................................................................................................

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ..............................................,

вписано в регистъра при ...........................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................,. дата на раждане .................................................................,

гражданство/а: ............................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ..................................................................................................,

постоянен адрес: .......................................................................................................................,

или адрес: ..................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

[ ] лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [**§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220960);

[ ]  лице, упражняващо контрол по смисъла на [**§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220961) (посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................;

[ ]  лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [**§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220962);

[ ]  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [**§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220963);

[ ]  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

[ ]  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [**§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220964);

[ ]  лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

[ ]  друго (посочва се)..............................................................................................................

Описание на притежаваните права: .....................................................................................

..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ...................................., дата на раждане: ..............................................................,

гражданство/а: ...........................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...................................................................................................

постоянен адрес: ........................................................................................................................

или адрес: ...................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

[ ]  лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [**§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220965);

[ ]  лице, упражняващо контрол по смисъла на [**§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220966) (посочва се конкретната хипотеза) ...............................................................................................................................;

[ ]  лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [**§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220967);

[ ]  лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [**§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220968);

[ ]  **(посочва се конкретната категория)** учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

[ ]  лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [**§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220969);

[ ]  лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

[ ]  друго (посочва се) .............................................................................................................

Описание на притежаваните права: .....................................................................................

.......................................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

.....................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ...................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ..........................................................................................................................................,

вписано в регистър ....................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ...........................................

Представители:

1. ..................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: .................................................................,

гражданство/а: ............................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ..................................................................................................,

постоянен адрес: .........................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: .................................................................,

гражданство/а: ............................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ..................................................................................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

или адрес: ....................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: .........................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ...................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ..........................................................................................................................................,

вписано в регистър ....................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ...........................................

Представители:

1. ..................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: ................................................................,

гражданство/а: ............................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ..................................................................................................,

постоянен адрес: ........................................................................................................................,

или адрес: ....................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ..................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ................................... , дата на раждане: ...............................................................,

гражданство/а: ............................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ..................................................................................................,

постоянен адрес: .......................................................................................................................,

или адрес: ...................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: .........................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по [**чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220970):

......................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: ................................................................,

гражданство/а: ...........................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

.......................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно [**чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220971):

1. ...................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по [**чл. 313 от Наказателния кодекс**](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220972) за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ....................

*(име и подпис)*

*Указания:*

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на*[***§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП***](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220973)*, който гласи следното:*

*"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) "Контрол" е контролът по смисъла на*[***§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон***](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220974)*, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."*

1. Прилага се задължително, в случай че участникът не е посочил линк към страницата на производителя. [↑](#footnote-ref-1)
2. Всички цени се посочват в български левове без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая и по-големи от нула. [↑](#footnote-ref-2)
3. ПОПЪЛВА СЕ сборът от общите цени за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционна поддръжка и системна администрация до 30.11.2023 г. на съответните видове оборудване по Колона 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Невярното твърдение за зачерква/изтрива. В случай че участникът желае да получи авансово плащане, следва да посочи неговият размер в проценти. [↑](#footnote-ref-4)
5. Клаузите относно авансовото плащане са приложими само в случай че определеният изпълнител е заявил такова в ценовата си оферта. [↑](#footnote-ref-5)
6. Попълва се съгласно декларираното в ценовото предложение на изпълнителя. [↑](#footnote-ref-6)
7. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета [↑](#footnote-ref-7)
8. **„Нередност“** съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от [Регламент 2988/95](http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135653842&dbId=0&refId=5861634), означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. [↑](#footnote-ref-8)
9. В зависимост от това дали е сключен договор за подизпълнение или допълнително споразумение за замяна на подизпълнител/включване на подизпълнител, се представят доказателства по чл. 66, ал. 2 или по чл. 66, ал. 11 от ЗОП. [↑](#footnote-ref-9)
10. Всички клаузи в настоящия договор, свързани с гаранция за авансово предоставени средства, са приложими, в случай че определеният изпълнител в ценовото си предложение е заявил желание да получи авансово плащане. [↑](#footnote-ref-10)